江永县2020年度关于重大政策和重点项目

绩效执行结果情况说明

- 2020年度，我县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把思想认识和行动统一到党中央、国务院和省委省政府决策部署上来，进一步提高政治站位，增强责任感和紧迫感，发挥好财政职能作用，把钱用到刀刃上，花出效益来，做到少花钱，多办事，办好事。

- 在开展部门自评的基础上，按照“资金量大、代表性强、社会关注度高”的原则，我们围绕县委、县政府重大决策部署，选取了8个项目（包括2个部门整体、6个项目支出）委托第三方机构进行重点评价。其中，部门整体支出2个，项目支出4个，资金金额达21742.42万元，覆盖债劵资金、涉农整合资金、民生工程等重点领域。

- 农业农村局2020年度涉农整合资金项目绩效执行结果

- 2020年度松柏瑶族乡等4个乡镇高标准农田建设项目总投资3,316万元，高标准农田建设2.07万亩（其中高效节水项目0.43万亩），土地平整27.50万元，土壤改良工程费48.78万元，灌溉与排水工程费2,015.70万元，田间道路工程费996.26万元，科技推广22.66万元，其他工作措施费用201.10万元，管护资金4.00万元。通过项目的开展，使江永县高标准农田建设基础工作全面加强，施工进度时效性更快，管理制度更加完善，质量保证体系更加健全，安全生产责任落实，长期有效运行的管理机制基本建立。

（二）2020年专项债券建设项目绩效执行结果

2020年专项债券建设项目预算总投资21700 万元，用于工业园集中区标准厂房建设8300万元，建设一批规模较大、集中度高、竞争力强的特色工业园区，鼓励社会资金和财团融资、股权投入等多种方式投资兴建园区标准厂房，着力将工业园区打造成为产业布局合理、产业特色突出、基础配套完善、管 理科学高效的产业承接大平台、区域经济增长极、改革创新试验田、 产城融合样板区；三源湖农旅特色小镇总体规划暨小镇一期——知青部落建筑6000万元，通过项目建设再现了知青生活往事，深刻展示中国六十年代末期七十年代初期知识分子命运，让游客深刻体会到知青在社会主义建设中发扬毫不利己，专门利人的无私奉献精神的不朽往事；江永县供水提质改造工程水厂建设项目7400万元，提升江永县城市供水设施的处理工艺水平，满足对城市供给优质饮用水的要求，提高江永县供水设施的供水能力，促进经济、社会可持续性发展，改扩建完成后促进江永县的供水水质及服务的提高，远期实现构建“城乡供水一体化、管理服务一体化、产业一体化”的供水体系，构建形成新的供水网络体系，为服务范围内提高安全、高品质的用水服务，解决安全饮水。

- 民生项目项目绩效执行结果

- 污水处理项目2020年度共投入 4,894.03万元，其中拆除及破除工程331.90万元，路面工程488.98万元，管道工程1,708.90万元，检查井341.45万元，污水处理设备1,743.00万元，污水处理池136.00万元，其他143.80万元;该工程主要为了改善或解决其居民的生活污水的排放，保护环境。为贯彻执行国家环保法规，创建优良宜居环境，建设美丽乡村，对村内生活污水进行收集处理，以达到国家规定的排放标准，解决生活污水对水体环境的危害，使生态得到保障。

- 同时，评价还发现了项目绩效目标缺乏细化分解的具体绩效指标，缺乏量化数据指标，不能完全体现项目的工作内容及其效果，缺乏量化数据指标，绩效自评工作也有待完善，提交自评报告内容不完整、数据不全面

- 就业补助助专项资金绩效执行结果

2020年就业补助助助资金实际支出2046 万元，其中：职业培训补贴121万元，职业技能鉴定补贴4万元，社会保险补贴285万元，公益性岗位补贴610万元，就业创业服务补贴365万元，其他支出661万元。由于就业资金的保障，使得江永县就业工作取得了较好的成效，完成全年目标，全县城镇新增就业3,730人，完成年度目标任务的103.61%；失业人员再就业1,342人，完成年度目标任务的103.23%；就业困难人员实现就业698人，城镇登记失业率为2.1%，发放创业贷款5,660万元。

同时，评价还发现存在退缴不符合要求的就业补助资金的情况，就业补助资金管控有待加强。