**2021年度绩效自评报告**

1. **项目概况**

**（1）项目单位基本情况。**

江永县公路建设养护中心参与绩效评价的项目共2个，项目支出预算计划408万元。其中包括：公路养护保养项目255万元，公路大修项目153万元。

1. **项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。**

公路养护保养项目于2021年1月1日开工建设，于2021年12月31日完工。建设目标是：全中心保持优良路172.33km，优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。

公路大修项目于2021年1月1日开工建设，于2021年12月31日完工。建设目标是公路水毁抢修、危桥改造、道路绿化和养护。

1. **项目资金使用及管理情况**

（1）资金到位情况：省公路养护保养来源为财政配套，共计255万元，到位255万元；公路大修项目来源为财政配套，共计153万元到位，153万元。资金到位率100%。

（2）资金使用情况：省公路养护保养项目、公路大修项目共计支出408万元，全部用于各项工作的开展。

（3）各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。

1. **项目组织实施情况**

1.加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法，中心党组指派书记欧阳开旗带队、以公路养护股和四个公路养护工班每月对全中心管养国省县干线公路进行一次例行性检查，同时加强平时巡稽查力度。重点稽查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实“七无三有”、养护质量、计划完成情况等。

2.在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**四、项目绩效情况**

（1）项目经济性分析：我中心专项资金成本控制较好。省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。

（2）项目管理情况分析：一是全年累计完成G538线和S348线沿线路肩及水沟草清割286公里/3次、路肩墙及桥栏杆刷新2600米、人行道树刷白95.25公里，路肩铲除反坡处理5300余米，清理疏通涵洞125道,疏通清理水沟33720米；投入养护资金约108万元，展现了“畅、洁、绿、美、安”的便捷交通环境。二是全面提升公路安全通行率。增设G538线、S348线、S239线、X342线震荡减速线49处累计5512.5平方米，修复毁损护栏38米，补划公路标线23公里、更换里程碑6个、百米桩32个、增设各类交通标志标牌103块、交通设施费投入合计达190余万元，提高国省干线公路的通行安全率，保障了沿线群众出行安全。三是水毁抢修及时快捷，认真部署开展“雨季杯”竞赛，清除各线塌方360立方，修复水毁水沟82米，涵洞2座完成油面挖(调)补6700余平米，确保了雨季公路安全通畅。

**五、存在的问题**

2021年，我中心交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

（一）养护标准化、机械化及养护新工艺和新材料的使用有待进一步提高。

（二）养护整体绩效有待进一步提高。