2025年度江永县公路建设养护中心专项（项目）资金自评报告

- 项目概况

- （1）项目单位基本情况。

江永县公路建设养护中心参与绩效评价的项目为成品油税费改革转移支付，政府性基金支出，2025年国省道大中修，项目支出预算计划408万元。其中包括：国省道公路小修项目、2025年S348线大修工程。

- 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

1.公路养护小修项目于2025年1月1日开工建设，于2025年12月31日完工。建设目标是：全县国省道公路水毁抢修、危桥改造、道路绿化和养护；中心保持优良路127km，优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。

- 2.2025年S348线大修工程K146.3—152.5大修工程于11月12开工建设，现在已经完成冷再生路面破碎单幅2.3公里，涵洞、护肩墙等项目已经开工建设；预计在2026年1月10日完成沥青路面摊铺工作。

- 3.盘王大道工程建设项目于2019年开工，现已基本完工，项目已完成竣工验收，到目前为止，累计拨付工程款14560万元。

- 项目资金使用及管理情况

（1）资金使用情况：国省道公路养护小修项目、2025年国省道大修工程和盘王大道工程共计支出3019.63万元，全部用于各项工作的开展。

（2）各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。

- 项目组织实施情况

- 高质量推进S348线省际通道提质工程，已完成23公里路面大修提质，年内竣工粗石江6.2公里及允山1.2公里路段，路面由9米拓至12米并增设非机动车道，实现“机非分离”，混行事故风险降低60%。创新采用全深式水泥路面就地冷再生工艺，废旧材料100% 循环利用，降低成本30%，节约建材约1.2万吨，获上级部门肯定。项目竣工后，湘桂边界通道通行能力提升40%，物流运输时间缩短25%，年减少物流成本超800万元，有力支撑区域经济联动。

- 2、管养国省干线公路101.16公里、农村公路25.7公里，涵盖桥梁30座、涵洞95道。全年投入养护资金3380万元，推行“四化”模式，组建4支专业养护队伍，配备专业机械设备，建立“全覆盖巡查、精准化检测、高效化处置”机制。累计巡查640人次，处置路面病害6345平方米，清灌缝23142米，修复路基排水设施43公里，处置桥梁病害65处，完成路肩整平32公里、边沟疏通12公里、涵洞清淤95座。分段完成S348线路面大修提质及全线安防设施精细化提升。

- 四、项目绩效情况

- 我中心专项资金成本控制较好。国省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。

五、存在的问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

- 六、改进措施与建议

（一）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，进一步完善交通设施建设，提升公路建养服务水平。